TV1 (hạ tầng và nạp dữ liệu): dựng môi trường bằng Docker (kho lưu trữ, Spark, cơ sở dữ liệu, công cụ biểu đồ), viết script nạp hai file CSV vào kho thô sao cho chạy lại không bị trùng và có kiểm tra toàn vẹn, rồi gói cả pipeline thành một lệnh chạy. Người này cũng vẽ sơ đồ kiến trúc và giải thích vì sao chọn từng công cụ.

TV2 (làm sạch và chất lượng dữ liệu): khảo sát dữ liệu để biết lỗi nằm ở đâu, viết Spark job làm sạch cả hai bảng (sửa kiểu dữ liệu, tách các cột dạng chuỗi, đổi thời gian, loại dòng lỗi và trùng), lưu kết quả dạng Parquet, và thu bằng chứng Spark đã chạy thật. Sau đó người này làm thêm job phân tích trên riêng bảng review (giá và điểm, review hữu ích nhất, sách nhiều review điểm thấp). Báo cáo phần chất lượng dữ liệu và mô tả dataset cũng thuộc về TV2.

TV3 (phân tích và lưu kết quả): viết Spark job nối bảng review với bảng sách, tính các chỉ số theo thể loại, năm, tác giả, nhà xuất bản và nhóm người đánh giá. Người này thiết kế các bảng trong cơ sở dữ liệu, ghi kết quả từ Spark sang đó, và kiểm tra tốc độ truy vấn. TV3 giải thích các phép biến đổi Spark trong báo cáo.

TV4 (biểu đồ, kiểm thử và tài liệu): viết phần đặt vấn đề (người dùng, các câu hỏi cần trả lời), dựng dashboard từ kết quả, và diễn giải ý nghĩa của từng con số. TV4 kiểm tra cả pipeline từ một máy sạch theo README để chắc người khác chạy lại được, viết README, ghép báo cáo và slide, và dẫn phần demo.

### Thành viên 1: Data Infrastructure & Ingestion Lead

Vai trò: Thiết lập môi trường hệ thống, đường ống thu nạp dữ liệu (Raw Layer) và gói cả pipeline thành một lệnh chạy.

Nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể:

- Tạo repo, .gitignore (không commit dữ liệu) và file .env chung (đường dẫn, tên bucket, mật khẩu, tên bảng) cho cả nhóm.

- Viết docker-compose.yml dựng cụm dịch vụ: MinIO (Raw Storage), Apache Spark (1 Master, 1-2 Workers), PostgreSQL (Serving Storage), Metabase. Ghim phiên bản image, đặt giới hạn bộ nhớ từng dịch vụ, lưu dữ liệu Metabase trong volume.

- Viết script nạp dữ liệu (Python/Bash): nạp 2 file CSV vào raw/books/ và raw/reviews/ theo cách lặp lại được (chạy lại không tạo bản trùng).

- Ghi log thời gian nạp, dung lượng, số dòng từng file và kiểm tra toàn vẹn (checksum, row count).

- Nếu review có ký tự xuống dòng trong ô (TV2 sẽ kiểm tra): tách file theo ranh giới bản ghi CSV thành các phần vài trăm MB để Spark đọc song song.

- Viết run_pipeline.sh chạy một lệnh từ ingestion → làm sạch → tổng hợp → ghi serving, dừng khi lỗi và log từng bước, kèm bước đối soát số dòng (raw = clean + bị loại).

Đóng góp vào Báo cáo & Trình bày:

- Vẽ và giải thích Kiến trúc tổng thể (mỗi khối trong sơ đồ đều có thật trong project).

- Phân tích trade-off: MinIO vs HDFS, batch vs streaming.

- Nêu 1 vấn đề độ tin cậy: ingestion bị ngắt giữa chừng rồi chạy lại, và giải pháp.

### Thành viên 2: Spark Core ETL, Data Quality & Review Analytics Lead

Vai trò: Khảo sát và làm sạch dữ liệu thô bằng Spark, tối ưu lưu trữ, và thực hiện các phân tích chỉ cần bảng review.

Nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể:

- Khảo sát dữ liệu ngay đầu dự án: phân phối review/score, ý nghĩa của ratingsCount, tỷ lệ thiếu của Price, User_id, categories, publishedDate, Title trùng, tỷ lệ khớp Title giữa hai bảng. Kết quả báo cho cả nhóm vì ảnh hưởng đến Câu 3 và Câu 6.

- Viết PySpark Job 1 (Data Cleaning & Quality Assurance) cho cả hai bảng:

  - Khai báo schema tường minh (đọc toàn bộ cột dạng chuỗi trước, ép kiểu sau), cấu hình quote/escape (thêm multiLine nếu cần) vì dữ liệu có dấu ngoặc kép trong ô.

  - Tách review/helpfulness dạng “x/y” thành helpful_votes và total_votes; đổi review/time (số giây Unix) sang timestamp và trích year, month, day_of_week (dữ liệu chỉ chính xác đến ngày nên không có giờ).

  - Ép kiểu price và score, loại điểm ngoài khoảng hợp lệ, loại bản ghi trùng, tính review_length.

  - Bảng sách: tách categories và authors thành giá trị chính, chuẩn hoá publishedDate về năm, tạo title_norm (viết thường, bỏ khoảng trắng thừa) để join, loại trùng.

  - Lưu dòng bị loại vào bad_records/ kèm lý do.

- Ghi Parquet và partition theo review_year.

- Xuất file mẫu Parquet ~10 nghìn dòng ngay đầu dự án để TV3 và TV4 làm song song.

- Viết PySpark Job 2b (chỉ dùng bảng review): Câu 3 (giá và điểm), Câu 4 (review hữu ích nhất bằng window function), Câu 5 (sách nhiều review điểm thấp), ghi kết quả vào PostgreSQL.

- Thu thập bằng chứng thực thi Spark: event log, application ID, ảnh Spark UI (DAG, Job/Stage/Task), thời gian chạy mẫu so với đầy đủ.

- Viết hàm đối soát số dòng giữa các tầng cho TV1 gắn vào run_pipeline.sh.

Đóng góp vào Báo cáo & Trình bày:

- Mô tả dataset (nguồn, dung lượng, schema, lỗi chất lượng) và Data Quality Report (bảng dq_report).

- Giải thích tối ưu Spark: Parquet thay vì CSV, chiến lược partition, quản lý bộ nhớ.

- Nêu 1 vấn đề độ tin cậy: dữ liệu bẩn (dấu ngoặc kép, thiếu, trùng) và cách xử lý.

### Thành viên 3: Spark Analytics & Serving Layer Lead

Vai trò: Nối hai bảng, thực hiện các phép tính nghiệp vụ cần thông tin sách trên Spark và đồng bộ kết quả sang Serving Database.

Nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể:

- Thiết kế bảng PostgreSQL (agg_category_year, agg_author, agg_publisher, agg_price_band, top_helpful_reviews, book_summary, agg_reviewer_segment, dq_report) và chốt DDL sớm để TV2, TV4 dùng.

- Cấu hình driver JDBC cho Spark và viết logic ghi kết quả (ghi đè được để chạy lại).

- Viết PySpark Job 2a:

  - Join reviews_clean với books_clean theo title_norm (thử broadcast join vì bảng sách nhỏ), báo cáo tỷ lệ khớp.

  - Câu 1: điểm trung bình, số review theo thể loại và năm.

  - Câu 2: top tác giả và nhà xuất bản (chỉ tính nhóm có ≥ N review).

  - Câu 6 (nâng cao): phân nhóm người đánh giá theo User_id.

- Phát triển Job 2a trên file mẫu của TV2, rồi chạy dữ liệu đầy đủ khi Job 1 hoàn tất.

- Tạo chỉ mục, đo độ trễ truy vấn, đối chiếu số liệu Postgres với kết quả Spark, kiểm tra lệch dữ liệu (một số sách hoặc người dùng có rất nhiều review).

Đóng góp vào Báo cáo & Trình bày:

- Giải thích chi tiết các phép biến đổi PySpark (join, groupBy, agg, window).

- Trình bày thiết kế bảng ở Serving Layer và độ trễ truy vấn.

- Trade-off: broadcast join vs shuffle join, PostgreSQL vs ClickHouse.

- Nêu 1 vấn đề độ tin cậy: tỷ lệ khớp join thấp và cách xử lý (chỉ tính trên phần khớp và ghi rõ giới hạn).

### Thành viên 4: BI Analytics, QA & Reproducibility Lead

Vai trò: Đặt vấn đề, trực quan hóa kết quả, kiểm thử tích hợp toàn bộ pipeline và đảm bảo tính tái lập.

Nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể:

- Viết phần Problem: domain, người dùng hệ thống, các câu hỏi, đầu ra mong đợi. Dựng khung báo cáo, bảng công việc và mẫu Contribution record ngay đầu dự án.

- Viết queries.sql cho từng câu hỏi (TV2, TV3 kiểm tra số liệu), dùng làm nguồn kết quả chính vì tái lập được không cần giao diện.

- Xây dashboard Metabase kết nối PostgreSQL (dựng sớm trên bảng mẫu theo DDL, thay bằng dữ liệu thật sau):

  - Biểu đồ điểm trung bình và số review theo thể loại, theo năm.

  - Biểu đồ top tác giả, nhà xuất bản.

  - Biểu đồ giá và điểm, danh sách review hữu ích nhất.

  - Heatmap theo tháng × thứ trong tuần (thay cho giờ × thứ vì dữ liệu chỉ có độ chính xác theo ngày).

- Viết insight và khuyến nghị cho từng câu hỏi: con số, ý nghĩa, hạn chế (dữ liệu cũ, tên sách là khoá join yếu).

- Kiểm thử tích hợp: viết bản nháp README giữa dự án, thử clone repo ở máy khác sớm, và cuối cùng chạy run_pipeline.sh từ máy sạch theo đúng README, sửa tài liệu theo lỗi gặp phải.

- Hoàn thiện README (yêu cầu cài đặt, cấu hình, thứ tự lệnh, kết quả kỳ vọng) và mục nguồn dữ liệu, thư viện bên ngoài (hướng dẫn tải từ Kaggle).

Đóng góp vào Báo cáo & Trình bày:

- Chủ trì ghép báo cáo (5-8 trang) từ phần của 4 người và làm slide thuyết trình.

- Dẫn phần Demo trực tiếp và trả lời phần insight.

- Nêu 1 vấn đề độ tin cậy: môi trường khác máy và dashboard cấu hình tay, giải pháp là queries.sql và ghim phiên bản.

## TV1: Hạ tầng & Ingestion

A. Làm trước (người khác đang chờ)

- Tạo repo, .gitignore (không commit dữ liệu), file .env chung (đường dẫn, bucket, mật khẩu, tên bảng) → TV2, TV3, TV4

- docker-compose.yml bản tối thiểu: MinIO, Spark master + 1 worker, PostgreSQL, ghim phiên bản image → TV2, TV3, TV4

- Đặt giới hạn bộ nhớ từng dịch vụ → cả nhóm

- Script nạp 2 file vào raw/books/ và raw/reviews/, có checksum, đếm dòng, log thời gian và dung lượng, chạy lại không trùng [Đề] → TV2

- Nếu TV2 báo review có xuống dòng trong ô: tách file theo bản ghi CSV thành các phần vài trăm MB → TV2

B. Bắt buộc còn lại

- Tạo bucket processed/, cấp quyền cho Spark

- run_pipeline.sh chạy đúng thứ tự, dừng khi lỗi, log từng bước [Đề]

- Gắn bước đối soát số dòng (raw = clean + bị loại) vào script

- Lưu dữ liệu Metabase trong volume

- Sơ đồ kiến trúc cuối, mỗi khối đều có thật trong project [Đề]

C. Báo cáo và bảo vệ

- Trade-off: MinIO vs HDFS, batch vs streaming [Đề]

- 1 vấn đề độ tin cậy (ingestion bị ngắt rồi chạy lại) kèm giải pháp [Đề]

- Viết phần báo cáo: kiến trúc và lưu trữ

- Chuẩn bị trả lời: Vì sao tách raw và processed? Chạy lại ingestion thì điều gì xảy ra? Vì sao chọn MinIO?

## TV2: Cleaning & Data Quality

A. Làm trước (người khác đang chờ)

- Khảo sát dữ liệu: phân phối review/score, ý nghĩa ratingsCount, tỷ lệ thiếu Price/User_id/categories/publishedDate, Title trùng, tỷ lệ khớp Title giữa hai bảng → TV3, TV4

- Kiểm tra review có xuống dòng trong ô không → TV1

- Khai báo schema tường minh cho cả hai bảng → TV3

- Xuất file mẫu Parquet ~10 nghìn dòng đúng tên cột đã chốt → TV3, TV4

- Chốt luật Q3: đủ dữ liệu giá thì dùng, thiếu quá nhiều thì dùng phương án dự phòng (độ dài review và mức hữu ích) → TV3, TV4

B. Bắt buộc còn lại

- Job 1 trên dữ liệu đầy đủ: làm sạch thật sự (không chỉ đổi định dạng) [Đề]: ép kiểu, tách helpful_votes/total_votes, đổi review/time sang timestamp, tách categories và authors, loại điểm không hợp lệ, loại trùng

- Ghi Parquet, partition theo năm; lưu dòng bị loại vào bad_records/ kèm lý do

- Job 2b chỉ dùng bảng review: Q3, Q4 (window), Q5, ghi vào Postgres [Đề: ≥ 2 aggregation]

- Bằng chứng Spark [Đề]: event log, application ID, ảnh DAG và Stage/Task (ảnh chụp không đứng riêng)

- Viết hàm đối soát số dòng → TV1 gắn vào script

C. Báo cáo và bảo vệ

- Mô tả dataset: nguồn, dung lượng, schema, lỗi chất lượng [Đề]

- Data Quality Report, bảng dq_report

- Đo thời gian chạy mẫu so với đầy đủ

- Trade-off Parquet vs CSV, và 1 vấn đề độ tin cậy (dữ liệu bẩn) kèm giải pháp [Đề]

- Viết phần báo cáo: chất lượng dữ liệu, Parquet và partition

- Chuẩn bị trả lời: Vì sao khai báo schema thay vì inferSchema? Vì sao partition theo năm? Dòng nào bị loại và vì sao?

## TV3: Analytics & Serving

A. Làm trước (người khác đang chờ)

- DDL Postgres theo tên bảng đã chốt, chạy được trên Postgres của TV1 → TV4, TV2

- Cấu hình driver JDBC cho Spark, ghi thử một bảng nhỏ → TV2

- Chốt định nghĩa Q1, Q2 (ngưỡng số review tối thiểu) và Q6 → TV4

B. Bắt buộc còn lại

- Job 2a: viết trên file mẫu của TV2, rồi chạy dữ liệu đầy đủ khi Job 1 xong [Đề]

- Join reviews_clean với books_clean theo title_norm (thử broadcast join), báo cáo tỷ lệ khớp

- Q1 (thể loại × năm), Q2 (tác giả, nhà xuất bản) [Đề: ≥ 2 aggregation]

- Q6 nhóm người đánh giá (chỉ làm nếu User_id thiếu ít)

- Ghi sang Postgres bằng JDBC, chạy lại ghi đè được → TV4

- Đối chiếu số liệu Postgres với kết quả Spark

C. Báo cáo và bảo vệ

- Tạo chỉ mục, đo độ trễ truy vấn

- Kiểm tra lệch dữ liệu (sách hoặc người dùng có quá nhiều review)

- Trade-off broadcast vs shuffle join, Postgres vs ClickHouse

- 1 vấn đề độ tin cậy (tỷ lệ khớp join thấp) kèm giải pháp [Đề]

- Viết phần báo cáo: giải thích transform (join, groupBy, window) và thiết kế bảng serving

- Chuẩn bị trả lời: Vì sao join theo tên sách? Tỷ lệ khớp là bao nhiêu? Vì sao chỉ đưa bảng tổng hợp vào Postgres?

## TV4: BI, QA & Tài liệu

A. Làm trước (người khác đang chờ)

- Viết Problem: domain, người dùng hệ thống, các câu hỏi, đầu ra mong đợi [Đề] → cả nhóm

- Tạo bảng công việc, mẫu Contribution record [Đề] → cả nhóm

- Dựng khung báo cáo 5-8 trang [Đề] → cả nhóm điền phần mình

- Thêm mục “Nguồn và thư viện bên ngoài” kèm hướng dẫn tải dữ liệu từ Kaggle [Đề]

B. Bắt buộc còn lại

- Dựng Metabase nối Postgres, dùng bảng mẫu theo DDL của TV3

- Viết queries.sql cho từng câu hỏi (TV2 và TV3 kiểm tra số liệu), dùng làm nguồn kết quả chính vì tái lập được

- Bản nháp README ở giữa dự án: yêu cầu cài đặt, thứ tự chạy, kết quả mong đợi [Đề]

- Thử clone repo ở máy khác sớm để phát hiện lỗi → TV1

- Dashboard cuối trên dữ liệu thật; heatmap theo tháng × thứ trong tuần (dữ liệu chỉ có độ chính xác theo ngày)

- Insight từng câu hỏi: con số, ý nghĩa, hạn chế [Đề: ảnh không giải thích không tính]

- Kiểm thử từ máy sạch theo README, sửa tài liệu theo lỗi gặp [Đề: tái lập]

- Hoàn thiện README

C. Báo cáo và bảo vệ

- 1 vấn đề độ tin cậy (khác máy, dashboard cấu hình tay) kèm giải pháp [Đề]

- Ghép báo cáo từ phần của cả 4 người, làm slide

- Kịch bản demo: pipeline chạy và ít nhất 1 kết quả tái lập được [Đề]

- Tổ chức buổi tập Q&A chéo

- Chuẩn bị trả lời: Kết quả nào trả lời câu hỏi nào? Hạn chế của kết luận là gì? Làm sao người khác chạy lại được?